Roadmap produit

Plateforme de constitution de dossier de prêt immobilier

Site dynamique aidant les particuliers à préparer un dossier complet, optimisé et prêt à envoyer à un conseiller bancaire

Préparé pour : Fabien

Date : 3 août 2026

# 1. Vision et objectif

L'objectif est de créer un site dynamique qui accompagne un particulier de bout en bout dans la constitution de son dossier de prêt immobilier : collecte guidée d'informations et de pièces justificatives, analyse et optimisation du dossier pour maximiser les chances de financement, puis transmission à un conseiller bancaire ou un courtier.

La proposition de valeur centrale : transformer un exercice souvent perçu comme complexe et anxiogène en un parcours guidé, avec à la clé un dossier plus complet et mieux structuré que ce que produit la majorité des candidats à l'emprunt, et donc plus susceptible d'obtenir un accord et de meilleures conditions.

# 2. Cible et cas d'usage

- Primo-accédants qui découvrent les exigences bancaires et ne savent pas par où commencer

- Emprunteurs avec une situation plus complexe (indépendants, co-emprunteurs, investissement locatif)

- Personnes souhaitant maximiser leur capacité d'emprunt avant de solliciter une banque

- Conseillers bancaires et courtiers, destinataires finaux d'un dossier plus qualifié et plus rapide à instruire

# 3. Vue d'ensemble des phases

| Phase | Durée | Objectif clé | Résultat livré |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — MVP | Mois 1 à 3 | Permettre à un particulier de constituer seul un dossier de prêt complet | Dossier PDF exportable, prêt à envoyer à un conseiller |
| Phase 2 — Optimisation | Mois 4 à 6 | Aider l'utilisateur à maximiser sa capacité de financement avant l'envoi | Score de dossier + recommandations personnalisées |
| Phase 3 — Mise en relation | Mois 7 à 9 | Connecter l'utilisateur à des conseillers bancaires et courtiers | Envoi, suivi et échange sécurisé du dossier |
| Phase 4 — Passage à l'échelle | Mois 10 à 12+ | Élargir la couverture (multi-banques, assurance, courtage) | Plateforme complète, monétisable et évolutive |

# 4. Détail des phases

## Phase 1 — MVP — Constitution guidée du dossier

Durée indicative : Mois 1 à 3

Objectif : Un particulier peut créer un compte, répondre à un questionnaire sur sa situation, obtenir une checklist personnalisée des pièces à fournir, les téléverser, et générer un dossier PDF structuré prêt à être envoyé à une banque.

Fonctionnalités :

- Création de compte et espace personnel sécurisé

- Questionnaire de profil emprunteur (situation familiale, revenus, charges, apport, projet immobilier)

- Checklist dynamique des pièces justificatives, adaptée au profil (salarié, indépendant, primo-accédant, investisseur locatif, co-emprunteurs)

- Téléversement des documents avec suivi de complétude en temps réel (barre de progression)

- Simulateur de capacité d'emprunt basé sur les règles HCSF en vigueur (taux d'effort 35 %, durée max 25 ans, reste à vivre)

- Génération automatique d'un dossier PDF unique, classé et prêt à l'envoi

- Sauvegarde et reprise du dossier à tout moment

Jalon de sortie de phase : Un utilisateur test constitue un dossier complet de bout en bout sans assistance humaine.

Indicateur de succès : Taux de complétion du parcours (inscription → dossier généré) et temps moyen de constitution.

## Phase 2 — Optimisation du financement

Durée indicative : Mois 4 à 6

Objectif : Le site ne se contente plus de collecter : il analyse le dossier et guide l'utilisateur pour maximiser ses chances d'obtenir le meilleur financement possible avant l'envoi au conseiller.

Fonctionnalités :

- Score de qualité et de solidité du dossier (complétude, cohérence, taux d'endettement, reste à vivre, apport personnel)

- Recommandations personnalisées : réduction de dettes à court terme, optimisation de l'apport, lissage de prêts, choix de durée

- Comparateur pédagogique de scénarios de financement (mensualité, durée, coût total, assurance)

- Alertes sur les points de vigilance identifiés par les banques (relevés à découvert, incidents de paiement, épargne de précaution insuffisante)

- Tableau de bord de suivi avec statut par catégorie de pièces

- Export d'une synthèse financière claire à destination du conseiller

Jalon de sortie de phase : Le dossier généré inclut un score et un plan d'action concret pour l'améliorer avant envoi.

Indicateur de succès : Amélioration moyenne du score de dossier entre la première et la dernière version avant envoi.

## Phase 3 — Mise en relation avec les conseillers

Durée indicative : Mois 7 à 9

Objectif : L'utilisateur peut transmettre son dossier directement et en toute sécurité à un ou plusieurs conseillers bancaires ou courtiers partenaires, et suivre l'avancement de sa demande.

Fonctionnalités :

- Annuaire ou réseau de conseillers bancaires et courtiers partenaires

- Envoi sécurisé et tracé du dossier (accusé de réception, horodatage)

- Espace d'échange dossier/messages entre l'utilisateur et le conseiller

- Suivi de statut de la demande (envoyé, en cours d'étude, accepté, refusé, complément demandé)

- Signature électronique des documents nécessitant une validation

- Notifications par email/SMS aux étapes clés

Jalon de sortie de phase : Un dossier peut être envoyé à un conseiller partenaire et suivi jusqu'à la décision de la banque.

Indicateur de succès : Nombre de dossiers envoyés et taux de retour des conseillers sous 5 jours ouvrés.

## Phase 4 — Passage à l'échelle

Durée indicative : Mois 10 à 12 et au-delà

Objectif : La plateforme couvre l'ensemble du parcours de financement immobilier et devient une référence pour les emprunteurs comme pour les partenaires bancaires.

Fonctionnalités :

- Comparaison multi-banques et mise en concurrence des offres

- Module assurance emprunteur (délégation d'assurance, comparateur)

- Espace dédié aux conseillers/courtiers (réception, traitement, statistiques de conversion)

- Historisation et mise à jour du dossier en cas de refus ou de nouvelle demande

- Modèle économique (commission courtage, abonnement, freemium avec fonctionnalités premium)

- Programme de fidélisation et parrainage

Jalon de sortie de phase : Premiers partenariats bancaires signés et premiers dossiers financés via la plateforme.

Indicateur de succès : Volume de financements obtenus et taux de transformation dossier → prêt accordé.

# 5. Exemple de checklist de pièces justificatives

La checklist dynamique du MVP s'adapte au profil déclaré par l'utilisateur. Base indicative issue des pratiques bancaires courantes :

| Catégorie | Exemples de pièces couvertes par la checklist dynamique |
| --- | --- |
| Identité et situation | Pièce d'identité, livret de famille ou PACS, justificatif de domicile de moins de 3 mois |
| Revenus et charges | 3 derniers bulletins de salaire, 2 derniers avis d'imposition, relevés de compte des 3 derniers mois, tableau d'amortissement des crédits en cours |
| Épargne et apport | Relevés d'épargne, justificatif de donation, attestation d'apport personnel |
| Projet immobilier | Compromis de vente, descriptif du bien, devis travaux le cas échéant |
| Cas particuliers | Indépendants : 3 derniers bilans ; co-emprunteurs : pièces doublées ; locatif : bail ou estimation de loyers |

# 6. Parties prenantes et rôles nécessaires

| Rôle | Contribution principale |
| --- | --- |
| Product Owner | Priorisation des fonctionnalités, cohérence avec le besoin utilisateur |
| Expert crédit immobilier | Validation des règles HCSF, des pièces exigées et des recommandations d'optimisation |
| UX/UI Designer | Parcours de questionnaire simple, rassurant, accessible à tous les profils |
| Développement | Construction du site dynamique, sécurité des données, génération de documents |
| Juridique / Conformité | RGPD, hébergement de données sensibles, mentions légales, intermédiation bancaire (IOBSP si mise en relation) |
| Partenariats | Recrutement des conseillers bancaires et courtiers partenaires (Phase 3-4) |

# 7. Risques et points de vigilance

| Risque | Impact | Mesure de mitigation |
| --- | --- | --- |
| Évolution des règles HCSF ou réglementaires | Élevé | Paramétrage des règles en base (non codées en dur) pour mise à jour rapide |
| Données personnelles et financières sensibles | Élevé | Chiffrement, hébergement certifié, conformité RGPD dès le MVP |
| Statut réglementaire de mise en relation bancaire | Élevé | Validation juridique du statut (simple outil vs courtage/IOBSP) avant Phase 3 |
| Fiabilité des recommandations d'optimisation | Moyen | Revue par un expert crédit, mentions de non-garantie de résultat |
| Adoption utilisateur (parcours perçu comme long) | Moyen | Sauvegarde de progression, questionnaire découpé en étapes courtes |

# 8. Prochaines étapes immédiates

- Valider le périmètre exact de la Phase 1 avec un expert crédit immobilier

- Clarifier le statut réglementaire visé (simple outil d'aide vs intermédiaire en opérations bancaires) avant de construire la Phase 3

- Prioriser 2 à 3 profils emprunteurs types pour cadrer le questionnaire du MVP

- Cadrer les besoins d'hébergement et de sécurité des données dès la conception